APP项目开发合同

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

甲乙双方在平等互利的原则下，建立合作伙伴关系，就XXiOS客户端以及安卓客户端的开发达成合作协议具体细则如下：

第一条  总则

- 甲方选择乙方为其开发软件系统，乙方将在甲方规定的时间内，根据甲方要为甲方开发软件系统。

- 甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关法规，就乙方承担甲方信息系统开发项目事宜，达成以下协议条款。

- 本合同中所用术语的定义如下： 服务 由乙方提供的项目管理、需求分析、软件开发、测试，以及咨询、计划、实施、培训、安装、调试、维护、升级等服务。 资料 由乙方向甲方提供的系统说明文件、使用手册等。 规范 信息系统在功能、操作、环境及性能等方面要求的周密而完整的说明。 任务 为完成“合同范围”所述服务而进行的相关活动。

第一条 合同内容：

1.1

甲方委托乙方负责XXiOS客户端以及安卓客户端开发事宜。

1.2  乙方负责的内容包括如下：

1.2.1 乙方的开发周期为九十天（自开发项目订金付款日起算）。

1.2.2 乙方需按双方约定项目结束时提供相应的安装文件、项目源代码、项目文档（iOS端发布到appstore）。

1.2.3 程序的开发执行费用，按照双方协商达成协议，费用总额为   万    元整人民币。

1.2.4 项目验收：开发完毕后，乙方提供的程序安装文件进行测试，由甲方参与测试，通过后发布到相应的应用渠道（appstore、安卓市场）

1.3 费用结算方式：

1.3.1

预付款：甲方需在签订合同后三个工作日内支付预付款，为费用总额的50%，即人民币   元整。

1.3.2 二期款：乙方提交安装包以及甲方通过测试后（即发布后）的三个工作日内向乙方支付30%的费用，即人民币         元整。

1.3.3 项目完成验收后：项目上线后如无明显漏洞，甲方需付给乙方剩余20%的费用，即人民币         元整。

1.4  完成制作后期维护：

乙方在为甲方程序制作完成验收后的半年内，如果程序发现功能性bug，需要进行维护。

1.5  乙方收款账户信息：

户名：

开户行：

账号：

甲方的责任

2.1 甲方需要在五月三十号提供整个项目的设计稿，在乙方提交接口文档后

的二十日内提供所有接口以及切图，如由于甲方的进度问题造成乙方的项目延

期，乙方无需负责。

2.2  定期沟通，议定设计制作方案。

2.3  对双方共同制定的制作方案给予支持配合。

2.4  对乙方工作进行阶段性评估，并将评估结果通知乙方，便于乙方调整设计制作方案。

2.5  为便于乙方工作，在项目需要时，甲方安排项目负责人员的与乙方直接沟通。

2.6  甲方应当及时按执行合同的约定时间付款，如项目验收完成并且提交App Store审核通过后所有功能可以正常使用无明显漏洞甲方逾期十五天未付余下项目金额将赔付给乙方项目金额的100%，超过三天天未付余下项目金额将赔 付项目金额200%。

第二条 乙方的责任

3.1  乙方完成XXiOS客户端以及安卓客户端的开发。（具体见文档第四条以及附件）。

3.2  乙方需要在X月X号前依据甲方提交的设计稿设计、完成并提交整个项目的接口文档。

3.3  项目工作组成员提供本执行合同规定的相关业务领域的服务，并接受甲方指定的人员监督指导；

3.4  经甲方授权后由乙方传播出去的任何文字、图像及影视资料，乙方不具有版权，不得进行如下行为包括但不限于二次转载、编辑加工、评论等。

3.5  乙方保证其撰写的内容不会产生对甲方不利的影响或后果，否则应主动消除影响，防止扩散，甲方有权立即解除本执行合同，乙方应退回全部已收取的款项并承担赔偿责任。

3.6  乙方需按合同规定时间完成项目，如由于非甲方原因造成逾期超过十五天乙方赔付甲方项目总额的100%，如逾期三十天乙方赔付甲方项目金额的200%。

第三条  知识产权约定

4.1  除非另有规定，本合同中乙方向甲方售出的产品（包括源码、程序、文件、文档资料），所有权和版权属乙方。未经乙方许可，甲方不得公布文件、源码，不得复制、传播、反编译、出售、出租或者许可他人使用其相关的程序、文件、源码和反编译等。

4.2  乙方保证所售出的产品享有合法的权利，没有侵犯任何第三方的权利。

4.3、  甲方只能按乙方的规定享有相关产品的使用、升级、开发、转让等权利。如果甲方违反乙方的规定和国家法律规定，应承担相关的法律责任。

第四条  保密

5.1 双方不得向第三者泄露本协议的任何内容。

5.2 双方按本合同规定相互提供和提交的全部文件资料，凡涉及需要保密的，以预先说明的有关条款为据。并且任何一方在没有经过另一方书面同意的情况下，不能将另一方的保密资料（如技术资料、用户信息）透露给第三者。

第五条  知识产权约定

6.1  除非另有规定，本合同中乙方向甲方售出的产品（包括源码、程序、文件、文档资料），所有权和版权属乙方。未经乙方许可，甲方不得公布文件、源码，不得复制、传播、反编译、出售、出租或者许可他人使用其相关的程序、文件、源码和反编译等。

6.2  乙方保证所售出的产品享有合法的权利，没有侵犯任何第三方的权利。

6.3  甲方只能按乙方的规定享有相关产品的使用、升级、开发、转让等权利。如果甲方违反乙方的规定和国家法律规定，应承担相关的法律责任。

第四条  合同附件

本合同附件是合同不可分割部分，一经签署后具有同等法律效力。附件包括： 附件1 《用户需求书》