合同编号：

技术开发合同

项 目 名 称：  PC预制件模具开发

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签 订 时 间：

签 订 地 点：

有 效 期 限： 2016年04月22日～2018年04月22日

委托方(甲方)：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通 讯 地址：

电      话：           传  真：              /

电 子 信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

项目负责人：

项目联系人：

通讯 地 址：

电      话：                  传  真：         /

电子 信 箱：

本合同甲方委托乙方研究开发 PC预制件模具开发项目，并支付项目合作费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过友好协商，在真实、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》规定，达成如下协议并由双方共同恪守。

第一条 合作形式、技术目标、任务指标、分工要求和提交成果

1.1合作形式

甲方与乙方采取长期战略合作的开发形式，与该项目有关的知识产权归属甲方所有。

1.2技术目标：

本次项目通过完成PC预制件模具开发产品设计开发，使产品主要技术性能达到国内领先水平，并形成甲方自有风格和知识产权。

1.3任务指标

见甲乙双方确认的PC预制件模具开发具体的《项目任务书》。

1.4分工要求

1)方案设计、技术设计、工程图设计、力学计算等工作以乙方为主、甲方协助；

2)技术文件、样机试制、试验整改、项目定型等工作以甲方为主、乙方协助；

3)乙方完成方案设计后，技术设计阶段由甲方安排专业组进行对接参与，详细分工计划由双方协商。

1.5提交成果

乙方向甲方提交该项目的研究成果为总体设计方案、全套工程图纸、产品清单。

- 第二条 合同履行计划

- 依据需要制定开发计划，以甲方书面通知为准，作为本合同附件具备同等效力。

- 第三条 双方责任

甲方责任：

1)甲方向乙方提供开展该项目研发工作所需的技术资料，负责对乙方技术设计和工程图设计提供工艺指导和制造规范要求；

2)甲方按合同规定准时向乙方支付研发经费；

3)甲方负责样机试制、试验、整改生产组织；

4)甲方负责产品定型、鉴定和项目验收组织。

乙方责任：

1)乙方按甲方要求安排专业研发人员参与PC预制件模具开发产品研发，确保项目设计质量及项目可持续性。

2)乙方设计开发时要充分考虑甲方生产制造和采购平台体系，满足甲方生产工艺制造要求。

3)乙方按本协议第一条第1.4项要求，向甲方提供该合作项目的研究成果。

4)甲方样机试制、调试、试验过程，乙方派人参与甲方现场技术服务，协助甲方处理试制技术问题；

- 第四条   项目合作费及支付方式

- 该项目PC预制件模具开发的项目合作费由产品开发费和项目提成费两部分构成。

4.1 产品开发费和项目提成费：

- 1)产品开发费：根据具体项目来定（计算规则A0图纸500元，A1图纸300元，A2图纸200元，A3图纸100元，A4图纸50元），根据项目的难易复杂程度再乘以一定系数；

- 2)项目提成费：按前50台产品销售额2%比例提成，最高提成费为人民币￥10万元，大写十万元整；

- 以上各项费用均不含税，相关税费由甲方承担。

- 4.2 支付方式：

- 4.2.1产品开发费支付方式：

1)合同签订后1周内，甲方向乙方支付该项目产品开发费30%用于项目启动；

2)技术设计完成且经过设计评审后1周内，甲方向乙方支付该项目产品开发费30%用于项目开发；

3)工程图设计完成且经过设计评审后1周内，甲方向乙方支付该项目产品开发费30%用于项目开发；

4)样机试制、试验整改且经过项目验收后，甲方向乙方支付该项目产品开发费10%用于项目开发。

4.2.2项目提成费支付方式：

甲方以该项目PC预制件模具开发产品开具第一张销售发票之日起进行项目提成费计提。

项目提成费以甲方实际开具的销售发票台数，按季度进行结算。每季度首月前15日内，甲方将上一个季度销售发票归集，甲乙双方指定本项目联系人统计季度销售台数，计算提成项目提成费用，并由甲方支付给乙方。

4.3 服务费：

- 样机试制、调试及试验阶段，乙方根据需要安排专业研发人员进行现场技术服务。项目验收完成后，该项目销售前10台在客户实际使用过程中，乙方应甲方要求及时到客户现场进行技术服务，技术服务期间乙方发生的差旅费、交通费、住宿费等费用由甲方承担。除此之外的技术服务费按1000元/人●天的标准计算，由甲方向乙方实时支付。以上技术服务费不含税，相关税费由甲方承担。

乙方开户银行名称、账号和姓名信息：

开户银行：

帐    号：

姓    名：

第五条 本合同履行过程中，确因现有技术水平或制造条件难以克服的困难，导致项目实施时造成部分或全部损失，由甲乙双方协商解决，原则上甲方承担 80％ ，乙方承担 20％，但乙方承担最多不超过甲方已实际支付的产品开发费。

- 第六条 技术成果的归属和分享

与本合同有关的知识产权属于甲方，产品成果归属甲方，技术成果归属为甲方。

第七条 成果验收

- 7.1 技术成果交付载体：

按本协议第一条第1.4项要求，乙方向甲方提交该项目技术成果的电子版本。

- 7.2 技术成果验收标准和方式：

依据本合同《项目任务书》技术指标，按  国家  标准，采取 检测、认证 方式验收，由  第三方  出具验收证明，所需费用由 甲方 承担。

- 第八条 违约责任

- 违反本合同各相关条款约定，违约方应按以下第 2） 种方式承担违约责任：

1)支付     无    万元违约金；

2)按项目合作费中的产品开发费 20 %支付违约金，最多不超过甲方已支付给乙方的产品开发费；

3)由于违约使对方受到的经济损失；

4)其他计算方式。

- 第九条 争议解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，也可以请求  (无)  进行调解。双方不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第  2)  种方式解决：

1)提交  无  仲裁委员会仲裁；

2) 提交本合同签订地人民法院裁决。

- 第十条 补充约定

10.1 甲、乙双方确定以下内容作为本合同附件，并与本合同具有同等效力：

围绕该项目开展，双方后续协商过程中达成的各种约定和会议纪要等。

10.2 甲乙双方相互提供版权软件，仅限于本项目开发使用，违约方需承担违约责任；

10.3 其它未尽事宜，双方友好协商解决。

第十一条 双方确定，因出现下列情况，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方应及时通知另一方解除本合同：

11.1 因发生不可抗力或技术风险 ；

11.2  （无）                  ；

11.3  （无）                  。

- 第十二条 本合同有限期限为2016年4月22日～2018年4月22日，本合同一式       二 份，甲乙双方各执 一 份，经双方签字盖章后生效。

甲 方 单 位： 甲 方 单 位： ( 盖 章 ) ( 盖 章 ) 法定代表人/项目负责人： 法定代表人/项目负责人： (签名) (签名) 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日