家庭装饰合同书

甲方：

乙方：

为明确甲、乙在工程施工中的权利和义务，搞好配合协作，保质、保量顺利完成本项工程，经双方充分协商，特签订本合同便共同遵守，严格执行。

- 总则：

- 1： 工程名称：

- 2： 工程地点：

- 工程造价

- 1、本工程商定的工程内容按所付预算书中的所列项目由乙方总承包、工程总价为人民币（大写）

- 2、本工程所付预算书双方应作充分协商后确定，自合同签订之日起则不再另行讨论、变更。

- 3、甲方如需要在预算内容外增加工程内容，由乙方根据实际增加工程量，做出预算，双方充分协商确定后，甲方应将追加预算金额在三日内全部支付给乙方，确认签字后方可施工。

- 工程期限

- 1、本工程施工期限自     年   月   日由乙方进施工现场后起算至     年   月   日全部竣工，总期       天。

- 2、施工中，如遇下了情况影响正常进行时，双方应积极协商解决，不应追究乙方责任。

- （1）施工期间因遇不可抗拒自然灾害致使被迫停工者。

- （2）因甲方提出变更设计或要求变更设计，增加工程施工内容，致使原施工进度无法如期实施者。

- 因停电、停水四小时以上，工期向后顺延。

- 施工期间由天气等原因，致使施工无法正常进行。

- 交叉施工中造成的误工。（指乙方只承担部分装修项目时，与甲方自行安排的其他施工队伍交叉施工）

- 质量及竣工验收

- 1、为保证施工期及工程质量，乙方派         工地代表看守工地。

- 2、装饰工程属工程类，甲方应允许乙方有一定误差。

- （1）如木工制作中由于材料存在着干燥程度不够的问题，施工中出现轻微变形现象，甲方不得追究乙方责任。

- （2）如墙、顶面涂料饰面中由于气候条件及墙面本身问题等客观原因，会使墙面出现少许裂缝，甲方不得追究乙方责任，乙方负责维修。

- （3）交叉施工中由对方造成的质量问题，由甲方负责协商，所需费用由对方承担。

- （4）工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此产生的质量或其他问题有甲方承担责任。

- （5）乙方提出验收之日起三天内，若甲方不验收，视同验收。

- 付款方式：

- 1、合同签订之日甲方向乙方预付工程预算总额的40%。

- 工程木工完工后，甲方向乙方预付工程预算总额的35%。

- 刷乳胶漆前交付总工程款20%。待完成工程验收后三日内付清工程款的5%。

- 甲方不如按时付款，乙方有权在商定付款日三日后停工。

- 甲方责任：

- 1、本工程施工的用电、用水及其费用由甲方承担。

- 2、提供施工人员生活便利条件。

- 工程维修：

- 本工程自竣后两年内，如遇有因施工质量造成损坏的，乙方在接到通知后十日内负责维修，并承担费用，如因甲方使用不当或意外事件如水淹造成的损坏，乙方亦负责维修，费用甲方承担。

- 甲方：                      乙方：

- 电话：                      电话：

- 日期：                      日期：